Информация по ЗАО по программе капитального ремонта многоквартирных домов в округе в 2015 году
20.10.2015
1. В каких домах округа начнется капремонт в 2015 году. По каким адресам?
Какие работы планируется провести, и за какие сроки?
В октябре начнутся работы по 31 адресам в ЗАО, в которых будут выполняться следующие виды работ:
	N п/п
	АО
	Район
	Адрес
	

	


	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.

	1
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дохтуровский пер. 2
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
	- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада

	2
	ЗАО
	Дорогомилово
	Можайский Вал ул. 1
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт или замены мусоропровода
-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
- ремонт крыши

	3
	ЗАО
	Дорогомилово
	Можайский пер. 5
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
-ремонт подвальных помещений

	4
	ЗАО
	Дорогомилово
	Раевского ул. 3
	-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- ремонт или замены мусоропровода
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
	- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
-ремонт фасада

	5
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая ул. 15
	- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
-ремонт крыши

	6
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая ул. 26
	-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада

	7
	ЗАО
	Кунцево
	Бобруйская ул. 4 к.2
	- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)

	8
	ЗАО
	Кунцево
	Молодогвардейская ул. 45
	

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада

	9
	ЗАО
	Кунцево
	Павлова Академика ул. 48
	-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт или замены мусоропровода
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
- ремонт или замены внутреннего водостока
- ремонт крыши

	10
	ЗАО
	Кунцево
	Павлова Академика ул. 5/2
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
- ремонт крыши

	11
	ЗАО
	Кунцево
	Тимошенко Маршала ул. 6
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
-ремонт подвальных помещений

	12
	ЗАО
	Можайский
	Беловежская ул. 49
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт или замены мусоропровода
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики
- ремонт пожарного водопровода
- ремонт фасада
- ремонт или замены внутреннего водостока
- ремонт крыши
- ремонт подвальных помещений

	13
	ЗАО
	Можайский
	Витебская ул. 6
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
- ремонт крыши

	14
	ЗАО
	Можайский
	Вяземская ул. 11 к.1
	- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)-
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
- ремонт крыши
- ремонт подвальных помещений

	15
	ЗАО
	Можайский
	Вяземская ул. 9 к.2
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
- ремонт крыши
-ремонт подвальных помещений

	16
	ЗАО
	Можайский
	Горбунова ул. 9 к.1
	-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)

	17
	ЗАО
	Можайский
	Гришина ул. 24 к.1
	-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	
- ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)

	18
	ЗАО
	Можайский
	Кубинка ул. 12 к.2
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт крыши

	19
	ЗАО
	Можайский
	Кубинка ул. 12 к.3
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт крыши

	20
	ЗАО
	Можайский
	Можайское шоссе 23
	- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
-ремонт крыши

	21
	ЗАО
	Можайский
	Неделина Маршала ул. 14 к.2
	-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)

	22
	ЗАО
	Можайский
	Сколковское шоссе 7
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада

	23
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Лобачевского ул. 44А
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- ремонт или замены мусоропровода
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт или замены внутреннего водостока

	24
	ЗАО
	Солнцево
	Боровский пр. 18
	-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)

	25
	ЗАО
	Солнцево
	Боровский пр. 20
	- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт крыши

	26
	ЗАО
	Филевский Парк
	Алябьева ул. 1
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
-ремонт фасада
-ремонт крыши

	27
	ЗАО
	Филевский Парк
	Барклая ул. 5 к.5
	-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)

	28
	ЗАО
	Филевский Парк
	Кастанаевская ул. 21 к.3
	-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада

	29
	ЗАО
	Филевский Парк
	Минская ул. 8 к.2
	-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)
-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
-ремонт крыши

	30
	ЗАО
	Фили-Давыдково
	Кастанаевская ул. 32 к.1
	-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)
-внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
-ремонт крыши

	31
	ЗАО
	Фили-Давыдково
	Кастанаевская ул. 32 к.2
	

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
	-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)
- ремонт фасада
- ремонт крыши


2. Все ли начатые в 2015 году работы планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем ?
В 2015 году будут выполнены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы;
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали;
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт или замены мусоропровода;
В 2016 году будут выполнены следующие виды работ:
-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки;
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки);
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали);
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);
- ремонт фасада;
- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений,
- ремонт газоснабжения.
Во всех 31 МКД срок выполнения работ 30.06.2016 года.
В первую очередь будут проведены всесезонные работы, которые не зависят от времени года и погоды. Выполнение работ по ремонту стояков системы отопления возможно по окончании отопительного сезона. Чтобы присутствие рабочих и неудобства, связанные с проведением работ непосредственно в квартирах, были минимальны, работы по ремонту стояков систем водоснабжения и водоотведения привязаны к периоду ремонта стояков отопления и будут проводиться в те же сроки либо близкие к ним.
3. Будут ли работы по капитальному ремонту домов проводиться зимой? Если да, то какие именно и в каких домах?
Да.
- ХВС (стояки, магистраль),
-ГВС (стояки, магистраль),
-Канализация (стояки, выпуски),
-Электроснабжение,
- Ремонт мусоропровода.
4. По каким адресам по ЗАО в этом году пройдет замена лифтов? И когда эти работы будут завершены?
	

	Административный округ
	район
	Адрес многоквартирного дома
	Подрядная организация
	Дата начало производства работ
	Дата окончания производства работ

	1
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	2
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	3
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	4
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	5
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	6
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	7
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	8
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 2
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	9
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 2
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	10
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 2
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	11
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 2
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	12
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 2
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	13
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 8, кор. 2
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	14
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	15
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	16
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	17
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	18
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	19
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	20
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 11
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	21
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 11
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	22
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 11
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	23
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	24
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	25
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	26
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	27
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	28
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	29
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	30
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	31
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	32
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 13
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	33
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 13
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	34
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 13
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	35
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	36
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	37
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	38
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	39
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	40
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	41
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	42
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	43
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1
	ОАО "Мослифт"
	27.10.2015
	20.12.2015

	44
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 7
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	45
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 7
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	46
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 7
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	47
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 9
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	48
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 9
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	49
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 9
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	50
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 6
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	51
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 6
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	52
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 6
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	53
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 6
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	54
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 6
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	55
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 6
	ОАО "Мослифт"
	03.11.2015
	22.12.2015

	56
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 43, кор. 1
	ООО "Левел"
	27.10.2015
	20.12.2015

	57
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 43, кор. 1
	ООО "Левел"
	27.10.2015
	20.12.2015

	58
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 45
	ООО "Левел"
	27.10.2015
	20.12.2015

	59
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 45
	ООО "Левел"
	27.10.2015
	20.12.2015

	60
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 45
	ООО "Левел"
	27.10.2015
	20.12.2015

	61
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 45
	ООО "Левел"
	27.10.2015
	20.12.2015

	62
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 10
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	63
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 10
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	64
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 10
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	65
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 10
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	66
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 10, кор. 1
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	67
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 10, кор. 1
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	68
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 12
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	69
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 12
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	70
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 12
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	71
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 12
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	72
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 14
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	73
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 14
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	74
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 14
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	75
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 14
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	76
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 16
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	77
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 16
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	78
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 16
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	79
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 16
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	80
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	81
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	82
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 10
	ООО "Левел"
	03.11.2015
	22.12.2015

	83
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	84
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	85
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	86
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	87
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	88
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	89
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	90
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	91
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	92
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	93
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	94
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	95
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	96
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 19
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	97
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	98
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	99
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	100
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	101
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	102
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	103
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	104
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	105
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	106
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	107
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	108
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 21
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	109
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	110
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	111
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	112
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	113
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	114
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	115
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	116
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 23
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	117
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	118
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	119
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	120
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	121
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	122
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	123
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	124
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	125
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	126
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	127
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	128
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	129
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	130
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	131
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	132
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 25
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	133
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	134
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	135
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	136
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	137
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	138
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	139
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	26.10.2015
	19.12.2015

	140
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	28.08.2015
	21.10.2015

	141
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	142
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	143
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	144
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	145
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	146
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	147
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	148
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 29, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	149
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 33
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	150
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 33
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	151
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 33
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	152
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 33, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	153
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 33, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	154
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 33, кор. 1
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	155
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	156
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	157
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	158
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	159
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	160
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	161
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	162
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	163
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37, кор. 3
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	10.08.2015
	28.09.2015

	164
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37, кор. 3
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	29.09.2015
	17.11.2015

	165
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37, кор. 3
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	10.08.2015
	28.09.2015

	166
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37, кор. 3
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	29.09.2015
	17.11.2015

	167
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37, кор. 3
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	10.08.2015
	28.09.2015

	168
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 37, кор. 3
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	29.09.2015
	17.11.2015

	169
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	170
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	171
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	172
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	173
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	174
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	175
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	20.10.2015
	13.12.2015

	176
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 39
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	24.08.2015
	17.10.2015

	177
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	178
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	179
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	180
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	181
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	182
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	183
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	184
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 41
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	185
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	11.08.2015
	29.09.2015

	186
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	05.10.2015
	23.11.2015

	187
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	11.08.2015
	29.09.2015

	188
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	05.10.2015
	23.11.2015

	189
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	11.08.2015
	29.09.2015

	190
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	05.10.2015
	23.11.2015

	191
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	11.08.2015
	29.09.2015

	192
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новоорловская улица, дом 6
	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
	05.10.2015
	23.11.2015

	193
	ЗАО
	Дорогомилово
	1812 Года улица, дом 12
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	194
	ЗАО
	Дорогомилово
	1812 Года улица, дом 12
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	195
	ЗАО
	Дорогомилово
	1812 Года улица, дом 12
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	196
	ЗАО
	Дорогомилово
	1812 Года улица, дом 12
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	197
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 11
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	198
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 11
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	06.11.2015

	199
	ЗАО
	Дорогомилово
	Киевская улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	31.08.2015
	24.10.2015

	200
	ЗАО
	Дорогомилово
	Киевская улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	31.08.2015
	19.10.2015

	201
	ЗАО
	Дорогомилово
	Киевская улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	31.08.2015
	19.10.2015

	202
	ЗАО
	Дорогомилово
	Киевская улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	31.08.2015
	19.10.2015

	203
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 31
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	204
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 31
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	205
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 31
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	206
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 31
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	207
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 31
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	208
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 31
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	209
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 31
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	210
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 44/28
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	211
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 44/28
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	212
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая улица, дом 44/28
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.09.2015
	16.11.2015

	213
	ЗАО
	Можайский
	Беловежская улица, дом 39, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	30.09.2015
	08.12.2015

	214
	ЗАО
	Можайский
	Беловежская улица, дом 39, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	30.09.2015
	08.12.2015

	215
	ЗАО
	Можайский
	Вересаева улица, дом 14
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.08.2015
	21.10.2015

	216
	ЗАО
	Можайский
	Вересаева улица, дом 14
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.10.2015
	19.12.2015

	217
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	14.10.2015
	07.12.2015

	218
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	17.08.2015
	10.10.2015

	219
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	14.10.2015
	07.12.2015

	220
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	17.08.2015
	10.10.2015

	221
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	30.09.2015
	08.12.2015

	222
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	30.09.2015
	08.12.2015

	223
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 6
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	30.09.2015
	08.12.2015

	224
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 6
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	30.09.2015
	08.12.2015

	225
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 4, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	11.08.2015
	29.09.2015

	226
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 4, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	05.10.2015
	23.11.2015

	227
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 4, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	11.08.2015
	29.09.2015

	228
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 4, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	05.10.2015
	23.11.2015

	229
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 4, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	11.08.2015
	29.09.2015

	230
	ЗАО
	ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 4, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	05.10.2015
	23.11.2015

	231
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 8, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	11.08.2015
	29.09.2015

	232
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 8, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	05.10.2015
	23.11.2015

	233
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 8, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	11.08.2015
	29.09.2015

	234
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 8, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	05.10.2015
	23.11.2015

	235
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 8, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	11.08.2015
	29.09.2015

	236
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 8, кор. 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	05.10.2015
	23.11.2015

	237
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Ленинский проспект, дом 122
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	30.09.2015
	28.11.2015

	238
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	239
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	240
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	241
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	242
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	243
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	244
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	245
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	246
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	247
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	248
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	249
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 4
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.09.2015
	23.10.2015

	250
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 6
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	21.08.2015
	14.10.2015

	251
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 6
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	21.08.2015
	14.10.2015

	252
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица, дом 6
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	21.08.2015
	14.10.2015

	253
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица , дом 30
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	14.10.2015
	02.12.2015

	254
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица , дом 30
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	20.08.2015
	08.10.2015

	255
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица , дом 30
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	14.10.2015
	02.12.2015

	256
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица , дом 30
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	20.08.2015
	08.10.2015

	257
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица , дом 32
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	14.10.2015
	02.12.2015

	258
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Удальцова улица , дом 32
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	20.08.2015
	08.10.2015

	259
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	260
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	261
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	262
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	263
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19/2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	264
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19/2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	265
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19/2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	266
	ЗАО
	Солнцево
	50 лет Октября улица, дом 19/2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	267
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	268
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	269
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	270
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	271
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	272
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	273
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	274
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	275
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	276
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	277
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	278
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 2
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	279
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	280
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	281
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	282
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	283
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	284
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	285
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	286
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	287
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	288
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	289
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	290
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 20
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	291
	ЗАО
	Солнцево
	Богданова улица, дом 24
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	10.09.2015
	24.10.2015

	292
	ЗАО
	Солнцево
	Богданова улица, дом 24
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.10.2015
	11.12.2015

	293
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	294
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	295
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	296
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	297
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	298
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	299
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	300
	ЗАО
	Солнцево
	Производственная улица, дом 1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	09.11.2015
	18.12.2015

	301
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 15
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	302
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 15
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	303
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 15
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	23.10.2015
	16.12.2015

	304
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 15
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	27.08.2015
	20.10.2015

	305
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	22.10.2015
	15.12.2015

	306
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.08.2015
	19.10.2015

	307
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	22.10.2015
	15.12.2015

	308
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.08.2015
	19.10.2015

	309
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	22.10.2015
	15.12.2015

	310
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.08.2015
	19.10.2015

	311
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	22.10.2015
	15.12.2015

	312
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.08.2015
	19.10.2015

	313
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	22.10.2015
	15.12.2015

	314
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 17/1
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.08.2015
	19.10.2015

	315
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.10.2015
	19.12.2015

	316
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.08.2015
	21.10.2015

	317
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.10.2015
	19.12.2015

	318
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.08.2015
	21.10.2015

	319
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.10.2015
	19.12.2015

	320
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.08.2015
	21.10.2015

	321
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.10.2015
	19.12.2015

	322
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.08.2015
	21.10.2015

	323
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	26.10.2015
	19.12.2015

	324
	ЗАО
	Солнцево
	Солнцевский проспект, дом 19
	ЗАО "Атлант ЛТД"
	28.08.2015
	21.10.2015

	325
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	13.10.2015
	06.12.2015

	326
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	17.08.2015
	10.10.2015

	327
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	13.10.2015
	06.12.2015

	328
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	17.08.2015
	10.10.2015

	329
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	13.10.2015
	06.12.2015

	330
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	17.08.2015
	10.10.2015

	331
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	13.10.2015
	06.12.2015

	332
	ЗАО
	Внуково
	Рейсовая 2-я улица, дом 25б
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	17.08.2015
	10.10.2015

	333
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 1
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	334
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 1
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	335
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	336
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	30.09.2015
	08.12.2015

	337
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 1
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	338
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 1
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	339
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	340
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	341
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	342
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	343
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	344
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	345
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 1
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	346
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 1
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	347
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	348
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	349
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	350
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	351
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	26.08.2015
	19.10.2015

	352
	ЗАО
	Крылатское
	Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	22.10.2015
	15.12.2015

	353
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 83, кор. 5
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	25.08.2015
	18.10.2015

	354
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 83, кор. 5
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	21.10.2015
	14.12.2015

	355
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	21.08.2015
	09.10.2015

	356
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	15.10.2015
	03.12.2015

	357
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	21.08.2015
	14.10.2015

	358
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	15.10.2015
	08.12.2015

	359
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	21.08.2015
	09.10.2015

	360
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	15.10.2015
	03.12.2015

	361
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	21.08.2015
	14.10.2015

	362
	ЗАО
	Кунцево
	Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	15.10.2015
	08.12.2015

	363
	ЗАО
	Кунцево
	Озерная улица, дом 38
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	09.09.2015
	23.10.2015

	364
	ЗАО
	Кунцево
	Озерная улица, дом 38
	ПАО "Карачаровский механический завод"
	27.10.2015
	10.12.2015

	365
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	366
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	367
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	368
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	369
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	370
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	371
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	372
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дорогомиловская Большая улица, дом 1
	ООО "Элевейтинг"
	08.10.2015
	26.11.2015

	373
	ЗАО
	Раменки
	Мосфильмовская улица, дом 39, кор. 1
	ООО "Элевейтинг"
	16.11.2015
	25.12.2015

	374
	ЗАО
	Раменки
	Мосфильмовская улица, дом 39, кор. 1
	ООО "Элевейтинг"
	16.11.2015
	25.12.2015

	375
	ЗАО
	Раменки
	Мосфильмовская улица, дом 6
	ООО "Элевейтинг"
	16.11.2015
	25.12.2015

	376
	ЗАО
	Раменки
	Мосфильмовская улица, дом 6
	ООО "Элевейтинг"
	16.11.2015
	25.12.2015

	377
	ЗАО
	Раменки
	Мосфильмовская улица, дом 6
	ООО "Элевейтинг"
	16.11.2015
	25.12.2015

	378
	ЗАО
	Раменки
	Мосфильмовская улица, дом 6
	ООО "Элевейтинг"
	16.11.2015
	25.12.2015

	379
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 14
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	22.10.2015
	15.12.2015

	380
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 14
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	26.08.2015
	19.10.2015

	381
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 14
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	22.10.2015
	15.12.2015

	382
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 14
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	26.08.2015
	19.10.2015

	383
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	26.10.2015
	19.12.2015

	384
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	28.08.2015
	21.10.2015

	385
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	26.10.2015
	19.12.2015

	386
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	28.08.2015
	21.10.2015

	387
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	20.10.2015
	13.12.2015

	388
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	24.08.2015
	17.10.2015

	389
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	20.10.2015
	13.12.2015

	390
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	24.08.2015
	17.10.2015

	391
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	20.10.2015
	13.12.2015

	392
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	24.08.2015
	17.10.2015

	393
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	20.10.2015
	13.12.2015

	394
	ЗАО
	Солнцево
	Щорса улица, дом 8
	ООО "УфаЛифт"
	24.08.2015
	17.10.2015

	395
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 1
	ООО "ТД-Атлант"
	20.10.2015
	13.12.2015

	396
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 1
	ООО "ТД-Атлант"
	24.08.2015
	17.10.2015

	397
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 1
	ООО "ТД-Атлант"
	20.10.2015
	13.12.2015

	398
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 1
	ООО "ТД-Атлант"
	24.08.2015
	17.10.2015

	399
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 2
	ООО "ТД-Атлант"
	20.10.2015
	13.12.2015

	400
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 2
	ООО "ТД-Атлант"
	24.08.2015
	17.10.2015

	401
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 2
	ООО "ТД-Атлант"
	20.10.2015
	13.12.2015

	402
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6, кор. 2
	ООО "ТД-Атлант"
	24.08.2015
	17.10.2015

	403
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 8
	ООО "ТД-Атлант"
	20.10.2015
	13.12.2015

	404
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 8
	ООО "ТД-Атлант"
	24.08.2015
	17.10.2015

	405
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 8
	ООО "ТД-Атлант"
	20.10.2015
	13.12.2015

	406
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 8
	ООО "ТД-Атлант"
	24.08.2015
	17.10.2015

	407
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 8
	ООО "ТД-Атлант"
	20.10.2015
	13.12.2015

	408
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 8
	ООО "ТД-Атлант"
	24.08.2015
	17.10.2015

	409
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 18
	ООО "ПрофОргСтрой"
	20.10.2015
	13.12.2015

	410
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 18
	ООО "ПрофОргСтрой"
	24.08.2015
	17.10.2015

	411
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 18
	ООО "ПрофОргСтрой"
	20.10.2015
	13.12.2015

	412
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 18
	ООО "ПрофОргСтрой"
	24.08.2015
	17.10.2015

	413
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6
	ООО "ПрофОргСтрой"
	20.10.2015
	13.12.2015

	414
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6
	ООО "ПрофОргСтрой"
	24.08.2015
	17.10.2015

	415
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6
	ООО "ПрофОргСтрой"
	20.10.2015
	13.12.2015

	416
	ЗАО
	Солнцево
	Авиаторов улица, дом 6
	ООО "ПрофОргСтрой"
	24.08.2015
	17.10.2015

	417
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой
	22.10.2015
	15.12.2015

	418
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой"
	26.08.2015
	19.10.2015

	419
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой
	22.10.2015
	15.12.2015

	420
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой"
	26.08.2015
	19.10.2015

	421
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой
	22.10.2015
	15.12.2015

	422
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой"
	26.08.2015
	19.10.2015

	423
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой
	22.10.2015
	15.12.2015

	424
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Новопеределкинская улица, дом 16
	ООО "Промсвязьстрой"
	26.08.2015
	19.10.2015

	425
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой
	23.10.2015
	16.12.2015

	426
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой"
	27.08.2015
	20.10.2015

	427
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой
	23.10.2015
	16.12.2015

	428
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой"
	27.08.2015
	20.10.2015

	429
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой
	23.10.2015
	16.12.2015

	430
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой"
	27.08.2015
	20.10.2015

	431
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой
	23.10.2015
	16.12.2015

	432
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Боровское шоссе, дом 47
	ООО "Промсвязьстрой"
	27.08.2015
	20.10.2015

	433
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	19.10.2015
	12.12.2015

	434
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	21.08.2015
	14.10.2015

	435
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	19.10.2015
	12.12.2015

	436
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	21.08.2015
	14.10.2015

	437
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	19.10.2015
	12.12.2015

	438
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	21.08.2015
	14.10.2015

	439
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	19.10.2015
	12.12.2015

	440
	ЗАО
	Ново-Переделкино
	Шолохова улица, дом 10
	ООО "КапУниверсалСтрой"
	21.08.2015
	14.10.2015

	441
	ЗАО
	Дорогомилово
	Бережковская набережная, дом 12
	ООО "Волга"
	03.11.2015
	22.12.2015

	442
	ЗАО
	Дорогомилово
	Бережковская набережная, дом 12
	ООО "Волга"
	03.11.2015
	22.12.2015

	443
	ЗАО
	Дорогомилово
	Бережковская набережная, дом 12
	ООО "Волга"
	03.11.2015
	22.12.2015

	444
	ЗАО
	Дорогомилово
	Бережковская набережная, дом 12
	ООО "Волга"
	03.11.2015
	22.12.2015

	445
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	446
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	447
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	448
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	449
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	450
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	451
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	452
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	453
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	454
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	455
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	456
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	457
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	458
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	459
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	460
	ЗАО
	Тропарево-Никулино
	Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	461
	ЗАО
	Филевский парк
	Филевская 2-я улица, дом 14, кор. 1
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015

	462
	ЗАО
	Филевский парк
	Филевская 2-я улица, дом 14, кор. 1
	ООО "Волга"
	28.10.2015
	21.12.2015


5. На каком этапе находится отбор подрядчиков по капремонту в ЗАО?
В настоящее время подрядные организации выбраны по след. адресам:
	1
	ЗАО
	Дорогомилово
	Можайский Вал ул. 1
	ФГУП"Атэкс"

	2
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая ул. 15
	ФГУП"Атэкс"

	3
	ЗАО
	Кунцево
	Бобруйская ул. 4 к.2
	ООО"Аврора"

	4
	ЗАО
	Можайский
	Вяземская ул. 11 к.1
	ФГУП"Атэкс"

	5
	ЗАО
	Можайский
	Вяземская ул. 9 к.2
	ФГУП"Атэкс"

	6
	ЗАО
	Можайский
	Горбунова ул. 9 к.1
	ФГУП"Атэкс"

	7
	ЗАО
	Можайский
	Гришина ул. 24 к.1
	ФГУП"Атэкс"

	8
	ЗАО
	Можайский
	Неделина Маршала ул. 14 к.2
	ФГУП"Атэкс"

	9
	ЗАО
	Проспект Вернадского
	Лобачевского ул. 44А
	ООО"Аврора"

	10
	ЗАО
	Солнцево
	Боровский пр. 18
	ООО"Аврора"

	11
	ЗАО
	Солнцево
	Боровский пр. 20
	ООО"Аврора"

	12
	ЗАО
	Фили-Давыдково
	Кастанаевская ул. 32 к.2
	ФГУП"Атэкс"

	13
	ЗАО
	Дорогомилово
	Дохтуровский пер. 2
	ФГУП"Атэкс"

	14
	ЗАО
	Дорогомилово
	Можайский пер. 5
	ФГУП"Атэкс"

	15
	ЗАО
	Кунцево
	Павлова Академика ул. 48
	ООО"Аврора"

	16
	ЗАО
	Кунцево
	Павлова Академика ул. 5/2
	ООО"Аврора"

	17
	ЗАО
	Кунцево
	Тимошенко Маршала ул. 6
	ООО"Аврора"

	18
	ЗАО
	Можайский
	Беловежская ул. 49
	ФГУП"Атэкс"

	19
	ЗАО
	Можайский
	Витебская ул. 6
	ФГУП"Атэкс"

	20
	ЗАО
	Можайский
	Кубинка ул. 12 к.2
	ФГУП"Атэкс"

	21
	ЗАО
	Можайский
	Кубинка ул. 12 к.3
	ФГУП"Атэкс"

	22
	ЗАО
	Филевский Парк
	Алябьева ул. 1
	ФГУП"Атэкс"

	23
	ЗАО
	Филевский Парк
	Барклая ул. 5 к.5
	ФГУП"Атэкс"

	24
	ЗАО
	Филевский Парк
	Кастанаевская ул. 21 к.3
	ФГУП"Атэкс"

	25
	ЗАО
	Филевский Парк
	Минская ул. 8 к.2
	ФГУП"Атэкс"

	26
	ЗАО
	Фили-Давыдково
	Кастанаевская ул. 32 к.1
	ФГУП"Атэкс"

	27
	ЗАО
	Дорогомилово
	Студенческая ул. 26
	ФГУП"Атэкс"

	28
	ЗАО
	Кунцево
	Молодогвардейская ул. 45
	ООО"Аврора"

	29
	ЗАО
	Можайский
	Можайское шоссе 23
	ФГУП"Атэкс"

	30
	ЗАО
	Можайский
	Сколковское шоссе 7
	ФГУП"Атэкс"

	31
	ЗАО
	Дорогомилово
	Раевского ул. 3
	ФГУП"Атэкс"


6. К каким неудобствам должны быть готовы жители в связи с проведением ремонтных работ в их доме? По какому графику будут проводиться эти работы (дни недели, время работ)? В каких случаях жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих ремонт в их доме? И обязаны ли...?
- В одном доме в среднем будет проводиться 8-14 видов работ, которые будут затрагивать около десятка конструктивных элементов здания. Неудобства, с которыми столкнутся жители при проведении капитального ремонта – это временное отключение инженерных систем в процессе их замены и предоставление допуска к проведению ремонтных работ в своих квартирах.
- Ремонтные работы будут проводится с понедельника по пятницу, в период с 800 до 1700.
- Перед началом проведения капитального ремонта на подъездах будут размещены информационные стенды с указанием сроков проведения работ, контактов ответственных лиц, а также адресов и часов приема жителей. Кроме того, жильцы смогу прийти в методический кабинет в управе района и получить необходимую консультацию.
- В интересах жителей впускать в свои квартиры рабочих подрядных организаций для проведения работ по замене инженерных сетей, тем самым они снимают с себя ответственность за любую аварию, которая может случится на участке прогнившего стояка, а также и ее ликвидации.
Проводить работу с такими собственниками, которые не обеспечивают допуск в свои квартиры работникам должны в первую очередь сами жители домов, а также управляющие компания должна проводить разъяснительную работу.
- За каждым объектом будет закреплен инженер технического надзора заказчика – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, который обязан осуществлять контроль сроков выполнения работ, соответствия поставляемого оборудования и материалов условиям договора, качества выполнения работ требованиям нормативной документации.
- Все рабочие подрядных организаций обязаны носить спецодежду.
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